0) Khóa phạm vi V1 (MVP)

Mục tiêu V1: Tìm việc → Xem chi tiết → Ứng tuyển (CV) → Yêu thích; Recruiter CRUD Job + xem/đổi trạng thái hồ sơ; Auth/RBAC cơ bản; Admin quản lý tài khoản tối thiểu.

1) Use Case Diagram (tổng quan chức năng)

Làm gì: Vẽ Use Case để thấy ai làm gì với hệ thống.
Deliverable: Sơ đồ Use Case + mô tả ngắn từng use case (tiền/hậu điều kiện).
Actors: Guest, Applicant, Recruiter, Admin.
Use cases cốt lõi:

- Guest: Xem danh sách/chi tiết Job.

- Applicant: Đăng ký/Đăng nhập, Apply Job, Quản lý Applications, Yêu thích.

- Recruiter: Đăng/Sửa/Xóa/Đóng Job, Xem Applications theo Job, Đổi trạng thái hồ sơ.

- Admin: Quản lý tài khoản (role, khóa/mở, reset), (tùy chọn) duyệt Job.
DoD: Tất cả hành động V1 được phủ; ghi rõ tiền/hậu điều kiện.

2) Activity Diagram có swimlane (phân tích nghiệp vụ)

Làm gì: Vẽ biểu đồ hoạt động chia 2 lane Người dùng | Hệ thống, như ví dụ bạn đưa.
Deliverable: 4 sơ đồ hoạt động (mỗi nghiệp vụ một sơ đồ), kèm bảng bước chi tiết:

- Applicant tìm & apply Job

- Recruiter tạo/sửa/đóng Job

- Recruiter xem & xử lý Applications (đổi trạng thái: received → reviewed → interview → rejected/offer)

- Applicant yêu thích Job

DoD: Mỗi bước có điều kiện rẽ nhánh (hợp lệ/không hợp lệ), thông báo lỗi, và điểm kết thúc rõ ràng.

3) BPMN (nếu muốn mức quy trình)

Làm gì: Vẽ BPMN Collaboration cho 2 quy trình dài hơi:

- “Ứng tuyển & xử lý hồ sơ” (Applicant ↔ Hệ thống ↔ Recruiter, có Email Notification như Intermediate Message).

- “Quản lý Job” (Recruiter tạo → (tùy chọn) Admin duyệt → Published/Closed).
Deliverable: 2 biểu đồ BPMN (.bpmn + ảnh).
DoD: Sự kiện lỗi/timeout upload CV, nhánh duyệt/không duyệt thể hiện rõ.

4) Sequence Diagram (góc kỹ thuật)

Làm gì: Vẽ Sequence cho những điểm kỹ thuật phức tạp:

- Apply Job (multipart): FE → API → Storage (CV) → DB → Mailer Queue.

- Xem CV (signed URL): FE → API → Storage (generate signed URL) → FE.

- Đổi trạng thái Application: FE → API → DB → (Queue) Mailer.
Deliverable: 3 sequence.
DoD: Thể hiện retry, timeout, idempotency (toggle favorite), và authorization check.

5) State Machine Diagram (trạng thái thực thể)

Làm gì: Vẽ State Machine cho:

- Application: received → reviewed → interview → {offer | rejected} (+ self-loop “note updated”).

- Job: draft → published → closed (khóa apply nếu closed).
Deliverable: 2 sơ đồ trạng thái + bảng “sự kiện hợp lệ”.
DoD: Không có chuyển trạng thái “mồ côi”; nêu rõ ai được phép kích hoạt sự kiện.

6) ERD (Thiết kế dữ liệu MySQL)

Làm gì: Vẽ ERD & chuẩn hóa:

- users, jobs, tags, job_tags(N-N), applications, favorites, audit_logs (+ companies nếu V2).
Deliverable: ERD + dictionary (mô tả cột, kiểu, ràng buộc) + chỉ số (index).
DoD: Dùng UUID, chuẩn hóa N-N, index cho jobs(status, created_at), applications(job_id, created_at), users(email)…

7) API Contract (OpenAPI/Swagger)

Làm gì: Chốt /api/v1 với response phân trang & error taxonomy.
Deliverable: File OpenAPI (yaml/json) gồm:

- GET /jobs, GET /jobs/{id}, POST /jobs, PUT /jobs/{id}, PATCH /jobs/{id}/status, DELETE /jobs/{id}

- POST /applications, GET /applications/job/{jobId}, PATCH /applications/{id}/status

- POST /users/favorites/{jobId}, GET /users/favorites

- POST /auth/register|login, GET /auth/me

- Admin users CRUD (tối thiểu list, role/status, reset password).
Chuẩn phân trang: { data, page, limit, total }
Chuẩn lỗi: { message, code, details? }
DoD: FE có thể scaffold client từ OpenAPI; ví dụ request/response đầy đủ.

8) Quy tắc nghiệp vụ & Validation Matrix

Làm gì: Bảng quy tắc: trường nào bắt buộc, pattern, giới hạn kích thước file, idempotency.
Deliverable:

- Job: title, company bắt buộc; tags[] tối đa N; status enum.

- Application: cv loại pdf/doc/docx, size ≤ 10MB; unique (applicantId, jobId); phone pattern VN.

- Favorite: PK (userId, jobId); toggle idempotent.
DoD: Mỗi rule gắn với HTTP code & thông điệp lỗi cụ thể.

9) Bảo mật & Quyền (RBAC Matrix)

Làm gì: Ma trận quyền cho CRUD & hành động.
Deliverable: Bảng: hành động × (Guest/Applicant/Recruiter/Admin) + “owner-only”.
DoD: FE có thể ẩn/disable đúng nút; BE middleware kiểm tra thống nhất.

10) Non-Functional Requirements (NFR)

Làm gì: Tài liệu ngắn gọn cho hiệu năng, bảo mật, logging, email, file.
Deliverable:

- Hiệu năng: bắt buộc phân trang, index, giới hạn trả về.

- Upload CV: private storage + signed URL xem file.

- Observability: request-id, access/error log, Sentry (nếu có).

- Security: JWT + rate-limit + CORS + Helmet.
DoD: Có checklist cấu hình/kiểm thử.

11) Wireframe (FE)

Làm gì: Phác wireframe mức low-fi cho V1:

- Home (filter/search/tags/pagination), Job Detail (apply/favorite), Apply modal/page, Favorites, Recruiter (My Jobs, Job Form, Applications table), Admin (Users list).
Deliverable: 6–8 khung ảnh/wireframe.
DoD: Mọi use case V1 có màn hình tương ứng; flow từ list → detail → action mượt.

12) Kế hoạch thực thi (đề xuất theo bước)

- Use Case + Activity (swimlane) cho 4 nghiệp vụ cốt lõi → chốt nhanh flow.

- State Machine (Job, Application) → chốt rule chuyển trạng thái.

- ERD MySQL + Data Dictionary + Index → sẵn sàng migration.

- OpenAPI /api/v1 → FE/BE code song song.

- Validation Matrix + RBAC Matrix → bật guard & UI rules.

- Sequence cho điểm khó (upload CV, signed URL, đổi status) → tránh lộn xộn.

- NFR & Security checklist → cấu hình ngay từ đầu.

- Wireframe → khóa UX, sau đó mới vào UI Tailwind.